طرح پروژه سرویس دسترسی‌های محلی شهر تهران

مقدمه

هدف این پروژه ایجاد یک سرویس مستقل برای جمع‌آوری، نگهداری، به‌روزرسانی و ارائه اطلاعات دسترسی‌های محلی (Points of Interest یا POI) در سطح شهر تهران است. این سرویس به عنوان یکی از سرویس‌های زیرساختی پلتفرم املاک مورد استفاده قرار خواهد گرفت و وظیفه آن ارائه اطلاعات محیطی و امکانات اطراف یک ملک بر اساس موقعیت جغرافیایی آن است.

در زمان ثبت آگهی، کاربر موقعیت ملک خود را روی نقشه مشخص می‌کند. Core Platform مختصات جغرافیایی ملک را به سرویس دسترسی‌های محلی ارسال می‌کند و این سرویس نزدیک‌ترین امکانات و دسترسی‌های اطراف ملک را محاسبه و به Core بازمی‌گرداند تا در نمایش آگهی، تحلیل ملک و سرویس‌های هوشمند آینده مورد استفاده قرار گیرد.

معماری کلی

منبع اصلی داده‌ها API نشان خواهد بود. اطلاعات مکان‌ها و دسترسی‌های شهری از طریق این API دریافت شده و در پایگاه داده پروژه ذخیره می‌شوند.

برای پوشش کامل شهر تهران، کل محدوده شهر به سلول‌های جغرافیایی استاندارد مبتنی بر H3 Hexagonal Grid تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی صرفاً برای مدیریت فرآیند جمع‌آوری و بروزرسانی داده‌ها استفاده خواهد شد و در فرآیند پاسخ‌دهی به درخواست‌های Core دخالتی نخواهد داشت.

هر سلول H3 دارای مختصات مرکزی مشخصی است که بر اساس آن درخواست‌های جمع‌آوری اطلاعات از API نشان انجام می‌شود. این ساختار امکان پوشش کامل شهر، جلوگیری از نقاط کور و مدیریت ساده عملیات Crawl را فراهم می‌کند.

فرآیند جمع‌آوری داده

در فاز اولیه، تمامی سلول‌های تعریف‌شده برای شهر تهران پیمایش خواهند شد. برای هر سلول، اطلاعات مکان‌های موجود در محدوده آن از API نشان دریافت می‌شود.

داده‌های دریافتی شامل شناسه یکتای مکان، نام، دسته‌بندی، مختصات جغرافیایی، آدرس و سایر اطلاعات مرتبط خواهد بود.

هر مکان (POI) تنها یک‌بار در پایگاه داده ذخیره می‌شود و شناسه یکتای ارائه‌شده توسط API نشان به عنوان کلید مرجع برای بروزرسانی‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از پایان مرحله اولیه، عملیات بروزرسانی به صورت زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد تا تغییرات احتمالی شامل اضافه شدن مکان‌های جدید، تغییر اطلاعات مکان‌های موجود یا حذف مکان‌ها در سیستم اعمال شود.

ساختار داده

برای هر مکان اطلاعات زیر نگهداری می‌شود:

- شناسه داخلی سیستم

- شناسه یکتای ارائه‌شده توسط API نشان

- نام مکان

- دسته‌بندی

- مختصات جغرافیایی

- آدرس

- وضعیت فعال یا غیرفعال

- زمان ایجاد

- زمان آخرین بروزرسانی

همچنین تمامی مکان‌ها در دسته‌بندی‌های استاندارد ذخیره خواهند شد تا امکان جستجو و تحلیل ساختاریافته فراهم شود.

دسته‌بندی‌های اصلی شامل موارد زیر هستند:

- حمل و نقل عمومی

  - مترو

  - BRT

  - ایستگاه اتوبوس

- آموزشی

  - مدرسه

  - دانشگاه

- درمانی

  - بیمارستان

  - درمانگاه

  - داروخانه

- خرید

  - مرکز خرید

  - سوپرمارکت

- تفریحی

  - پارک

  - باشگاه ورزشی

- خدمات عمومی

  - بانک

  - مسجد

  - دفاتر خدماتی

پایگاه داده

پایگاه داده پروژه PostgreSQL به همراه افزونه PostGIS خواهد بود.

دلیل انتخاب PostGIS قابلیت‌های پیشرفته پردازش اطلاعات مکانی، پشتیبانی از Spatial Index، جستجوی شعاعی، محاسبه فاصله و انجام Queryهای جغرافیایی با کارایی بالا است.

تمام مختصات جغرافیایی در قالب استاندارد GIS ذخیره خواهند شد و روی آن‌ها Spatial Index ایجاد می‌شود تا پاسخ‌دهی با کمترین زمان ممکن انجام شود.

فرآیند پاسخ‌دهی به Core

در زمان ثبت یا مشاهده آگهی، Core Platform مختصات جغرافیایی ملک را برای این سرویس ارسال می‌کند.

سرویس موقعیت دریافتی را مستقیماً روی داده‌های مکانی ذخیره‌شده در PostGIS جستجو می‌کند و نزدیک‌ترین دسترسی‌های مورد نیاز را استخراج می‌نماید.

در این مرحله هیچ وابستگی‌ای به Grid یا سلول‌های H3 وجود نخواهد داشت و تمامی جستجوها بر اساس Spatial Query انجام می‌شوند.

این موضوع باعث می‌شود حتی اگر موقعیت ملک دقیقاً روی هیچ نقطه ذخیره‌شده‌ای قرار نداشته باشد، سیستم بتواند نزدیک‌ترین دسترسی‌های واقعی اطراف آن را پیدا کند.

منطق جستجو

برای هر درخواست، سرویس بر اساس شعاع تعریف‌شده (به عنوان مثال ۲ تا ۳ کیلومتر) مکان‌های اطراف را جستجو می‌کند.

سپس برای هر دسته‌بندی، نزدیک‌ترین مکان‌ها انتخاب می‌شوند.

در صورت وجود داده‌های تکراری، عملیات Deduplication انجام شده و تنها یک نسخه از هر مکان در خروجی بازگردانده می‌شود.

علاوه بر اطلاعات مکان، فاصله تقریبی آن تا ملک نیز محاسبه و در خروجی ارائه خواهد شد.

استراتژی بروزرسانی

در بروزرسانی‌های دوره‌ای:

- اگر مکان جدیدی مشاهده شود، به سیستم اضافه می‌شود.

- اگر اطلاعات یک مکان تغییر کرده باشد، بروزرسانی انجام می‌شود.

- اگر مکانی دیگر در داده‌های API وجود نداشته باشد، غیرفعال می‌شود اما از سیستم حذف فیزیکی نخواهد شد.

این رویکرد امکان نگهداری تاریخچه و تحلیل تغییرات آینده را فراهم می‌کند.

سرویس‌های اصلی سیستم

Crawler Service

مسئول دریافت اطلاعات از API نشان، پردازش داده‌ها و ذخیره‌سازی در پایگاه داده.

Scheduler Service

مسئول زمان‌بندی عملیات Crawl، مدیریت Jobها، Retry و مانیتورینگ فرآیند بروزرسانی.

Location Access Service

مسئول دریافت مختصات، اجرای Queryهای مکانی، محاسبه فاصله‌ها و تولید خروجی مورد نیاز Core.

API سرویس

ورودی سرویس شامل مختصات جغرافیایی ملک است:

Latitude

Longitude

خروجی سرویس شامل نزدیک‌ترین امکانات و دسترسی‌های مرتبط با ملک خواهد بود.

نمونه خروجی:

- نزدیک‌ترین ایستگاه مترو

- نزدیک‌ترین بیمارستان

- نزدیک‌ترین مدرسه

- نزدیک‌ترین پارک

- نزدیک‌ترین مرکز خرید

همراه با فاصله هر مورد تا ملک.

ملاحظات فنی

- استفاده از H3 Grid صرفاً برای مدیریت جمع‌آوری داده‌ها

- استفاده از PostGIS برای تمامی Queryهای مکانی

- نگهداری شناسه یکتای API نشان برای جلوگیری از ثبت داده تکراری

- پشتیبانی از بروزرسانی دوره‌ای داده‌ها

- امکان توسعه به سایر شهرهای کشور بدون تغییر در معماری

- قابلیت افزودن دسته‌بندی‌های جدید بدون تغییر ساختار اصلی سیستم

- طراحی مستقل از Core و قابل استفاده توسط سایر سرویس‌های سازمان

نتیجه نهایی

این سرویس به عنوان مرجع واحد اطلاعات دسترسی‌های محلی عمل خواهد کرد و Core Platform بدون نیاز به فراخوانی مستقیم APIهای خارجی، تنها با ارسال مختصات جغرافیایی، اطلاعات محیطی مورد نیاز هر ملک را دریافت خواهد کرد. این معماری باعث افزایش سرعت پاسخ‌دهی، کاهش هزینه استفاده از APIهای خارجی، امکان کنترل کیفیت داده‌ها و توسعه‌پذیری بلندمدت سیستم خواهد شد.

الحاقات و تکمیل طرح پروژه سرویس دسترسی‌های محلی

مدیریت شناسه یکتا و استراتژی بروزرسانی

یکی از مهم‌ترین وابستگی‌های پروژه، ساختار پاسخ API نشان است.

پیش از شروع توسعه، باید پاسخ API نشان به‌صورت کامل بررسی شود تا مشخص گردد آیا برای هر مکان (POI) شناسه یکتای پایدار (Stable Unique Identifier) ارائه می‌شود یا خیر.

حالت اول: وجود شناسه یکتا

در صورتی که API نشان برای هر مکان یک شناسه یکتا و پایدار ارائه کند:

- شناسه نشان به عنوان ExternalId ذخیره خواهد شد.

- تمامی عملیات Insert و Update بر اساس این شناسه انجام می‌شود.

- در بروزرسانی‌های دوره‌ای:

  - رکورد موجود → Update

  - رکورد جدید → Insert

  - رکورد حذف‌شده → IsActive = false

این حالت بهترین سناریوی ممکن برای پروژه است.

حالت دوم: عدم وجود شناسه یکتا

در صورتی که API نشان شناسه یکتای پایدار ارائه نکند، لازم است مکانیزم شناسایی اختصاصی طراحی شود.

در این حالت برای هر مکان یک Fingerprint تولید می‌شود که می‌تواند بر اساس ترکیبی از اطلاعات زیر باشد:

- Name

- Category

- Latitude

- Longitude

- Address

سپس Hash تولید شده به عنوان شناسه تطبیق استفاده می‌شود.

در این سناریو لازم است منطق تشخیص تغییرات و حذف مکان‌ها به‌صورت جداگانه طراحی و مستندسازی شود.

به همین دلیل بررسی ساختار پاسخ API نشان، یکی از اولین فعالیت‌های فاز تحلیل پروژه خواهد بود و تا زمان بررسی پاسخ واقعی API، استراتژی نهایی بروزرسانی قطعی نخواهد شد.

پنل مدیریت (Admin Panel)

جهت مدیریت عملیات جمع‌آوری و بروزرسانی داده‌ها، یک پنل مدیریت مستقل برای سیستم در نظر گرفته می‌شود.

Dashboard

نمایش اطلاعات کلی شامل:

- تعداد کل مکان‌های ذخیره‌شده

- تعداد دسته‌بندی‌ها

- تعداد Grid Cell ها

- تعداد Jobهای موفق

- تعداد Jobهای ناموفق

- آخرین زمان بروزرسانی

- وضعیت سرویس‌ها

مدیریت زمان‌بندی بروزرسانی

مدیر سیستم باید بتواند بدون نیاز به Deploy مجدد:

- زمان بروزرسانی داده‌ها را تغییر دهد.

- فاصله زمانی Crawl را تنظیم کند.

- Jobها را فعال یا غیرفعال کند.

نمونه تنظیمات:

- هر 24 ساعت

- هر 3 روز

- هر 7 روز

- هر 14 روز

- تنظیم دلخواه

بروزرسانی دستی

مدیر سیستم باید بتواند از طریق پنل:

- بروزرسانی کل تهران را اجرا کند.

- بروزرسانی یک یا چند Grid Cell مشخص را اجرا کند.

- بروزرسانی یک دسته‌بندی خاص را اجرا کند.

- Job در حال اجرا را متوقف کند.

مشاهده وضعیت Jobها

برای هر Job اطلاعات زیر نمایش داده شود:

- زمان شروع

- زمان پایان

- مدت اجرا

- تعداد درخواست‌های ارسال‌شده

- تعداد رکوردهای جدید

- تعداد رکوردهای بروزرسانی‌شده

- تعداد خطاها

- وضعیت نهایی Job

ماژول تست و اعتبارسنجی داده‌ها

به منظور بررسی کیفیت داده‌های ذخیره‌شده و مقایسه عملکرد سرویس با API نشان، یک بخش مستقل در پنل مدیریت ایجاد خواهد شد.

صفحه تست لوکیشن

ورودی:

- Latitude

- Longitude

- Radius

نمایش خروجی API نشان

در بخش اول صفحه:

نتیجه خام API نشان نمایش داده می‌شود.

شامل:

- نام مکان

- دسته‌بندی

- فاصله

- مختصات

نمایش خروجی سرویس داخلی

در بخش دوم:

خروجی سرویس پروژه نمایش داده می‌شود.

شامل:

- نام مکان

- دسته‌بندی

- فاصله

- منبع داده

مقایسه نتایج

در بخش سوم:

سیستم اختلاف‌ها را نمایش می‌دهد.

مثال:

- مکان موجود در نشان ولی موجود نبودن در دیتابیس

- مکان موجود در دیتابیس ولی حذف‌شده در نشان

- اختلاف مختصات

- اختلاف دسته‌بندی

- اختلاف فاصله

این بخش نقش بسیار مهمی در کنترل کیفیت داده‌ها خواهد داشت.

توسعه API سرویس

ورودی سرویس

Core Platform باید بتواند شعاع جستجو را مشخص کند.

نمونه درخواست:

{
"latitude": 35.725,
"longitude": 51.405,
"radius": 3000
}

مقدار پیش‌فرض شعاع

در صورتی که مقدار Radius ارسال نشود یا Null باشد:

سیستم به صورت خودکار مقدار 2000 متر را به عنوان شعاع جستجو در نظر خواهد گرفت.

منطق سرویس:

Radius = Request.Radius ?? 2000

اعتبارسنجی Radius

برای جلوگیری از بار غیرمنطقی روی سیستم:

حداقل شعاع:

100 متر

حداکثر شعاع:

10000 متر

در صورت ارسال مقادیر خارج از این محدوده، خطای Validation برگردانده خواهد شد.

الزامات فاز تحلیل پیش از توسعه

قبل از شروع پیاده‌سازی، موارد زیر باید نهایی شوند:

- بررسی کامل مستندات API نشان

- بررسی وجود یا عدم وجود شناسه یکتای پایدار

- بررسی محدودیت تعداد درخواست‌ها (Rate Limit)

- بررسی هزینه استفاده از API

- تعیین دسته‌بندی‌های نهایی مورد نیاز کسب‌وکار

- تعیین شعاع‌های استاندارد مورد استفاده در پلتفرم

- تعیین استراتژی بروزرسانی داده‌ها

- تعیین SLA پاسخ‌دهی سرویس

بدون تکمیل این مرحله، طراحی نهایی دیتابیس و منطق Synchronization نباید نهایی شود.

به‌عنوان یک پیشنهاد معماری، من یک قابلیت دیگر هم به پروژه اضافه می‌کنم: Data Coverage Monitor. یعنی در پنل ادمین یک نقشه تهران داشته باشی که Gridهای Crawl شده، Gridهای دارای خطا، آخرین زمان بروزرسانی هر Grid و درصد پوشش داده را نمایش دهد. این قابلیت در عمل برای نگهداری سیستم از Dashboard معمولی ارزش بسیار بیشتری خواهد داشت. در صورت امکان هم از نقشه نشان استفاده کن .
پیشنهاد آخر رو هم اضافه کن 
local postgre database connection:
host=localhost port=5432 dbname=DiDiboodMapDB user=postgres password=’Mehdi@55285’ connect_timeout=10 sslmode=prefer

دیتابیس رو خودش بسازه همچنین اگر افزونه ای لازم بود نصب کنه رو انجین لوکال

Api:

سرویس جستجوی مکان‌مبنا (Search API)

وب‌سرویس جستجوی مکان‌مبنا، با توجه به یک نقطه‌ مرجع (مختصات جغرافیایی)، بهترین نتایج ممکن را برای جستجوی نام خیابان‌ها، اماکن و کسب‌وکارها در اختیار شما قرار می‌دهد. این سرویس یکی از کامل‌ترین سرویس‌های جستجوی موقعیت‌محور در ایران است که با پشتیبانی کامل از زبان فارسی، نتایج را بر اساس فاصله از نقطه مرجع مرتب کرده و در هر درخواست، حداکثر ۳۰ نتیجه مرتبط را باز می‌گرداند.

شیوه‌ فراخوانی

آدرس Endpoint

برای استفاده از این سرویس، یک درخواست GET به اندپوینت زیر ارسال کنید:

https://api.neshan.org/v1/search

هدرهای درخواست (Headers)

Api-Key: <YOUR_API_KEY>

پارامترهای ورودی

| پارامتر | توضیحات | نوع پارامتر |
| --- | --- | --- |
| term | عبارت مورد نظر برای جستجو. | اجباری |
| lat | عرض جغرافیایی (Latitude) نقطه مرجع برای مرکز جستجو. | اجباری |
| lng | طول جغرافیایی (Longitude) نقطه مرجع برای مرکز جستجو. | اجباری |

نکته

نقطه‌ مرجع می‌تواند موقعیت فعلی کاربر یا مرکز نقشه‌ای باشد که در حال مشاهده آن است. ارسال این پارامتر به بهبود کیفیت نتایج کمک شایانی می‌کند.

نمونه درخواست

- cURL

- javascript

- java

- c#

- python

- php

curl --location 'https://api.neshan.org/v1/search?term=YOUR_SEARCH_TERM&lat=LATITUDE&lng=LONGITUDE' \
--header 'Api-Key: <YOUR_API_KEY>'

فرمت پاسخ

پاسخ سرویس در قالب یک آبجکت JSON بازگردانده می‌شود.

{
  "count": 25,
  "items": [
    {
      "title": "میدان آزادی",
      "address": "تهران، میدان آزادی",
      "neighbourhood": "استاد معین",
      "region": "تهران، استان تهران",
      "type": "میدان",
      "category": "municipal",
      "location": {
        "x": 51.352,
        "y": 35.700
      }
    }
  ]
}

اجزای پاسخ

| پارامتر | توضیحات |
| --- | --- |
| count | تعداد کل نتایج یافت‌شده. |
| items | آرایه‌ای از نتایج یافت‌شده. |

آبجکت item

| پارامتر | توضیحات |
| --- | --- |
| title | عنوان نتیجه یافت‌شده. |
| address | آدرس کامل مکان یا معبر. |
| neighbourhood | نام محله (در صورت وجود). |
| region | نام شهر و استان. |
| type | نوع رکورد یافت‌شده (مثلاً: مسجد، خیابان، بزرگراه، میدان). |
| category | دسته‌بندی اصلی رکورد که یکی از مقادیر زیر است: place (مکان)، municipal (معبر شهری)، region (شهر، روستا، استان). |
| location | یک آبجکت شامل مختصات جغرافیایی نتیجه. |

آبجکت location

| پارامتر | توضیحات |
| --- | --- |
| x | طول جغرافیایی (Longitude). |
| y | عرض جغرافیایی (Latitude). |

کد خطاهای سرویس

| HTTP Code | Status | Description |
| --- | --- | --- |
| 400 | INVALID_ARGUMENT | خطا در پارامتر های ورودی |
| 470 | CoordinateParseError | چنانچه مختصات جغرافیایی ارسالی معتبر نباشد رخ خواهد داد. |
| 480 | KeyNotFound | در صورتی که در فراخوانی وب‌سرویس از یک Api Key نامعتبر استفاده کنید یا Api Key خود را در header ارسال نکنید رخ خواهد داد. |
| 481 | LimitExceeded | در صورتی که تعداد فراخوانی وب‌سرویس‌ها از میزان مجازی که برای شما تعیین شده‌است عبور کند رخ خواهد داد. |
| 482 | RateExceeded | چنانچه تعداد درخواست وب‌سرویس در دقیقه از حد مجاز عبور کند رخ خواهد داد. |
| 483 | ApiKeyTypeError | کلید دسترسی استفاده شده با سرویس فراخوانی شده همخوانی ندارد. بایستی از کلید دسترسی مرتبط با سرویس مورد نظر استفاده کنید. |
| 484 | ApiWhiteListError | با توجه به اسکوپ تعریف‌شده برای این کلید، شما مجاز به استفاده نیستید. |
| 485 | ApiServiceListError | سرویس فراخوانی شده با سرویس‌های تعریف‌شده برای این کلید دسترسی همخوانی ندارد. |
| 500 | GenericError | وقوع خطای ناشناخته |

تبدیل آدرس به موقعیت و موقعیت به آدرس رو بعدا بهت میدم جهت انجام